Plan van aanpak
(It’s in the game)

Student: Max Tijink
Student: Tom Hofenk
Student: Wout de Wilde
Student: Tijs Stegeman

Inhoud

# Project omschrijving
Wij gaan een roleplay game ontwikkelen. Het spel dat we maken is een dungeon crawler, wat betekent dat de speler door verschillende gangen en ruimtes loopt terwijl hij tegen vijanden, oftewel mobs, moet vechten. Het doel van deze gevechten is om betere loot te krijgen en om levels te verslaan, zodat je steeds verder kunt komen in het spel.

Wanneer een speler een level heeft verslagen, krijgt hij zes kisten op het scherm te zien. Daarna moet de speler een dobbelsteen rollen. Het getal dat op de dobbelsteen komt te staan, bepaalt hoeveel kisten er geopend mogen worden. Dit maakt het spel extra spannend, omdat je nooit van tevoren weet hoeveel loot je precies zult krijgen.

Onze doelgroep bestaat uit gamers die van RPG-spellen houden, maar die het niet erg vinden als de graphics niet super realistisch of extreem gedetailleerd zijn. Dit komt doordat dit soort spellen vooral draaien om gameplay, voortgang en het verzamelen van loot. Het is een genre waarin je op een makkelijke manier kleine details kunt toevoegen, waardoor het spel steeds leuker kan worden zonder dat er zware of ingewikkelde graphics nodig zijn..
# Deliverables
Door mensen het eerste level van het spel te laten spelen als test, kunnen we belangrijke feedback verzamelen. Deze feedback helpt ons begrijpen of het spel goed speelbaar is, of spelers het leuk vinden en of de moeilijkheid niet te hoog of te laag is. Door te kijken hoe testers reageren, krijgen we een duidelijk beeld van wat er al goed werkt en welke onderdelen nog verbeterd moeten worden. Het testen zorgt er ook voor dat we eventuele fouten of onduidelijkheden vroeg ontdekken, zodat we die kunnen oplossen voordat we verdergaan met het bouwen van de rest van het spel.

Daarnaast houdt iedereen in het team bij welke technieken we tijdens het programmeren gebruiken. Dit betekent dat teamleden opschrijven welke methodes, functies en manieren van programmeren zijn toegepast. Door dit goed te documenteren blijft voor iedereen overzichtelijk hoe de code is opgebouwd. Dat is belangrijk voor de samenwerking, omdat iedereen dan weet hoe het project precies werkt en welke keuzes er zijn gemaakt. Het maakt het makkelijker om problemen op te lossen en zorgt ervoor dat het ontwikkelproces duidelijk en georganiseerd blijft.

# Technische aanpak
We gaan onze game maken in IntelliJ, omdat dit een programma is dat goed werkt voor het schrijven en testen van Java-code. In deze omgeving kunnen we overzichtelijk werken, fouten snel terugvinden en de structuur van ons project duidelijk opbouwen. Tijdens het programmeren gebruiken we de programmeertaal Java, omdat deze taal geschikt is voor het maken van games met objecten zoals spelers, mobs, levels en loot. Java geeft ons genoeg mogelijkheden om het spel logisch op te bouwen en stap voor stap groter te maken.
Daarnaast delen we onze code met elkaar via GitHub. Dit zorgt ervoor dat iedereen altijd toegang heeft tot de nieuwste versie van het project. GitHub maakt het mogelijk om wijzigingen bij te houden, terug te kijken welke aanpassingen zijn gedaan en makkelijker samen te werken zonder dat bestanden door elkaar raken. Op deze manier kan ieder teamlid aan zijn eigen onderdeel werken, terwijl alles toch overzichtelijk op één plek blijft staan. Deze aanpak helpt ons om gestructureerd en efficiënt te werken aan de game.

# Planning en taakverdeling
Hierbij gebruiken we het GitHub, overleg met docent.

# Risico’s
Een belangrijk risico bij het maken van onze game is dat we het project te ingewikkeld maken. Het kan namelijk gebeuren dat we te veel ideeën hebben of te veel functies tegelijk willen toevoegen. Dit kan ervoor zorgen dat het project te groot wordt, waardoor we niet genoeg tijd hebben om alles goed af te maken. Als iets te moeilijk of te uitgebreid wordt, kan dat ook frustratie opleveren en kan het lastig worden om overzicht te houden. Daarom moeten we goed opletten dat we kleine en haalbare stappen nemen en dat we steeds kijken of het nog realistisch is wat we aan het maken zijn.

Een ander risico is slechte communicatie binnen het team. Als teamleden niet duidelijk aangeven waar ze mee bezig zijn, of als er misverstanden ontstaan, kan het werk stil komen te liggen of dubbel worden gedaan. Ook kunnen problemen groter worden als niemand ze op tijd bespreekt. Daarom is het belangrijk dat we goed en open met elkaar blijven praten, vragen stellen wanneer iets niet duidelijk is, en elkaar op de hoogte houden van de voortgang. Door dit te doen verkleinen we de kans dat er fouten ontstaan door onduidelijkheid of miscommunicatie.

# Samenwerkingsafspraken
Wij communiceren via whatsapp. Wij hebben een groep aan gemaakt waar in er vragen gesteld kunnen worden. We hebben afgesproken om minimaal 1 keer in de week met elkaar te zitten. En als iemand niet bij de les kan zijn geeft die persoon dat van tevoren aan. We verwachten van elkaar dat we elkaar helpen en als iemand er niet uitkomt dat ook aangeeft.